OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje modernizację odcinka ciągu pieszo – rowerowego o długości 1,527km i szerokości 2,4m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcyporęba na terenie Gminy Brzeźnica. Stanowi on fragment szlaków PTTK, niebieskiego biegnącego z Lanckorony do Brzeźnicy, oraz zielonego wiodącego z Brodów do Marcyporęby. Szlaki te posiadają małą architekturę taką jak altany, drewniane ławy, kosze na śmieci, znaki kierunkowskazów. Trasy miejscami wysypano kamieniem.

Inwestycja wynika z diagnozy zawartej w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru Doliny Karpia (DK), gdyż jest odpowiedzią na główne braki i potrzeby obszaru DK zdiagnozowane w LSR. Projekt jest zgodny z LSR na lata 2023-2027 dla obszaru DK, ponieważ wpisuje się w cel 1 „Poprawa dostępu do atrakcyjnej oferty wypoczynkowej” i realizuje przedsięwzięcie 1.1 „Rozwój infrastruktury wypoczynkowej”.         Potencjał turystyczny obszaru jest obecnie niedostatecznie wykorzystany. Jak wynika z diagnozy zawartej w LSR, na terenie DK liczba szlaków jest niewystarczająca, a infrastruktura istniejących szlaków turystycznych jest niezintegrowana oraz niewystarczająco wypromowana. Pomimo obecności licznych szlaków rowerowych w Dolinie Karpia, ich stan infrastrukturalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie jest na zadawalającym poziomie. Ponadto istniejąca oferta w zakresie tras turystycznych jest mało zróżnicowana i nie jest konkurencyjna wobec rosnącej atrakcyjności innych tras w Małopolsce i reszcie kraju.

Zakres rzeczowy, który obejmuje prace modernizacyjne podbudowy i nawierzchni, ułożenie drenażu, przeprowadzenie przepustu, wydzielenie i oznakowanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, wymiana tablic informacyjno-turystycznych na tablice tyflograficzne, odpowiednie oznakowanie poziome, w tym malowanie linii krawędziowych farbą fosforyzującą oraz oznakowanie pionowe stanowią niezbędne elementy projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji. W ramach projektu nie planuje się wykorzystania cyfrowych technologii. Przyjęte rozwiązania materiałowe uzasadnione są powszechnością ich stosowania w branży drogowej, dostępnością oraz optymalizacją kosztów inwestycji. Zastosowano materiały tradycyjne, spełniające wymagane funkcje użytkowe dla poszczególnych elementów infrastruktury oraz zapewniające odpowiednią trwałość konstrukcji nawierzchni. Infrastruktura będąca efektem tej inwestycji będzie ogólnodostępna dla wszystkich bez żadnych ograniczeń.

Inwestycja wiodąca pasmem Draboża znajduje się na obszarach cennych przyrodniczo, w znacznej mierze zalesionych, miejscami z piękną panoramą na południe.

Docelowo cała arteria będzie w pełni zintegrowana i ma stanowić spójna sieć szlaków turystycznych przebiegających przez województwo małopolskie.

Przeznaczona będzie do masowej turystyki pieszo-rowerowej, łatwa, umożliwiająca jazdę wszystkimi rodzajami rowerów, w tym z sakwami i przyczepkami. Projekt służy właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego oraz wzmacnia ofertę turystyczną obszaru Doliny Karpia, bazującą na lokalnych zasobach i walorach kulturowych i przyrodniczych. Nowa oferta w zakresie kultury wolnego czasu i wypoczynku wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze LGD. Ponadto zapewni nową ponadlokalną ofertę turystyczną o wysokiej jakości i standardzie, bazującą na lokalnych walorach i potencjale przyrodniczym i kulturowym, dostępną dla wszystkich turystów i mieszkańców.