tytuł:

"Łączymy Dolinę Karpia – modernizacja szlaku pieszo-rowerowego w Marcyporębie"

E.1.1	Zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb:

Gmina Brzeźnica (GB) jest gminą wiejską, zajmującą 66 km² powierzchni, którą zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców. Zlokalizowana jest w zachodniej części woj. małopolskiego, w powiecie wadowickim. GB graniczy z gminami: Skawina, Czernichów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Projekt realizowany jest w subregionie Małopolski Zachodniej (MZ), którego specyfiką jest dobrze rozwijająca się sieć tras rowerowych i  wynika bezpośrednio z Planu Mobilności dla gmin: Brzeźnica, Przeciszów, Spytkowice i Zator oraz z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica z perspektywą 2025 - w tym zrównoważony i zintegrowany transport.

Na terenie GB komunikacja rowerowa i piesza odbywa się w większości w sposób nieuporządkowany, po ciągach drogowych, bez wydzielonych chodników i tras rowerowych, poboczami jezdni, co może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa jej uczestników. Dotyczy to szczególnie ruchu wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich. Korzystając tego typu rozwiązań niezmotoryzowani uczestnicy ruchu  skazani są na nieustanny hałas, korki i zanieczyszczenie powietrza.

Kluczową barierą uniemożliwiającą poprawę warunków życia mieszkańców jest brak zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie gminy. W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszy europejskich Gmina Brzeźnica poczyniła widoczne kroki w dążeniu do stworzenia zintegrowanej sieci rowerowej z resztą województwa.

W celu dokładnego zrozumienia i zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz turystów, gmina Brzeźnica przeprowadziła analizę zapotrzebowania na ofertę turystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury rowerowej. Proces ten obejmował kilka kluczowych etapów:

1.  Badania ankietowe – przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców, aby poznać ich preferencje, potrzeby i oczekiwania związane z aktywnym wypoczynkiem i turystyką rowerową.

2.  Analiza istniejącej infrastruktury  – oceniliśmy obecny stan dróg, ścieżek i atrakcji turystycznych, aby zidentyfikować najlepiej nadającą się do modernizacji i w rezultacie do przyłączenia do zintegrowanego systemu ścieżkę.

3.  Analiza danych statystycznych i trendów – opierając się miedzy innymi o "Raport końcowy drugiej edycji badania ewaluacyjnego dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie" przeanalizowaliśmy dane dotyczące ruchu turystycznego, popularności aktywności rowerowych oraz prognoz rozwoju przedmiotowej turystyki w regionie. Efekty tej analizy potwierdziły duży potencjał rozwoju turystyki rowerowej w gminie Brzeźnica.

W roku 2018 r. przeprowadzono pod kątem realizacji planu mobilności badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców GB. Badaniami objęto 627 ankiet w gospodarstwach domowych (5,83% populacji). Prawie 1/4 ankietowanych korzysta z roweru na co dzień. Dodatkowo w przypadku występowania bezpiecznej drogi dla rowerów, ankietowani deklarowali (61,5% odpowiedzi) iż w podróżach wykorzystywaliby rower jako jeden z głównych środków transportu. Z badań wynika, że czynnikami wpływającymi na turystykę rowerową niepodważalnie są: jakość infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów (w tym asfaltowe drogi rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego), położenie ścieżki w atrakcyjnym otoczeniu przyrodniczym oraz dostępność infrastruktury umożliwiającej odpoczynek rowerzystów (wiaty, ławki czy parkingi rowerowe). Ponadto określono dodatkowe czynniki takie jak zachowanie ciągłości infrastruktury, zapewnienie bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów,  połączenia z innymi trasami rowerowymi oraz odpowiednie oznakowanie zjazdów na inne szlaki.

Zidentyfikowaliśmy rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, co wskazuje na potrzebę rozbudowy infrastruktury. Dzięki temu projektowi planujemy zwiększyć atrakcyjność regionu, przyciągnąć więcej turystów, a także wspierać lokalną gospodarkę i promować zdrowy tryb życia.

E.1.2	Odbiorcy projektu:

Grupą docelową  ścieżki rowerowej są osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy lub na uczelnię samochodem, zarówno w obrębie jak i poza granicami GB, oraz dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół autobusami. 1Średnia liczba rowerów w gminie Brzeźnica to 2,73 roweru w gospodarstwie domowym, co stanowi duży potencjał rozwojowy tej formy transportu.

Podstawą do wykonania analizy popytu jest prognoza demograficzna GB wykonana na podstawie zmiany liczby ludności zgodnie z prognozami GUS dla GB (odnotowano największy przyrost w powiecie wadowickim). Ruchliwość w GB została określona na podstawie ankiet i wynosi 2,22 i wzrasta do 2,53 w 2047 r. Następnie liczba podróży została ustalona jako iloczyn liczby ludności w danym roku i wskaźnika ruchliwości. Podział zadań przewozowych, tzw. Modal Split w GB to 74,6% udziału podróży samochodem osobowym. Drugim najpopularniejszym środkiem transportu jest rower (9,41%). A kolejne podróże realizowane są transportem zbiorowym oraz pieszo. Założono, że po zakończeniu realizacji projektu liczba podróży komunikacją wzrośnie o 23%, z czego ponad 50% pochodzić będzie z podróży samochodem.

Niniejszy projekt dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej – a zatem społecznej. Tym samym grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy Gminy Brzeźnica oraz okolicznych miejscowości, jak również osoby odwiedzające przedmiotowe tereny, potencjalni inwestorzy, turyści, którzy będą korzystać z poszerzonej oferty turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej gminy. Cechą niewątpliwie stanowiącą duży plus zarówno dla turystyki rowerowej jak i pieszej jest brak ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z tych aktywności. Dzięki temu inwestycja adresowana jest do wszystkich. Z pewnością odbiorcami projektu będą między innymi osoby z niepełnosprawnościami dla których to projekt przewiduje udogodnienia w tworzonej infrastrukturze oraz dopasowanie do ich potrzeb zgodnie z odpowiednimi normami. Targetem będą również lokalni przedsiębiorcy, usługodawcy, a takżę podmioty tworzące zaplecze turystyczne gminy  Na realizacji projektu skorzystają też mieszkańcy całego powiatu wadowickiego, a nawet województwa małopolskiego.

.

ANALIZA GRUP ODBIORCÓW

1) Mieszkańcy

Realizacja prezentowanego projektu wpłynie bezpośrednio na jakość życia w Gminie Brzeźnica, w szczególności poprzez poprawę wizerunku obszaru objętego projektem oraz w kwestii prośrodowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej. skierowanej do mieszkańców. Gmina Brzeźnica jest jedyną gminą powiatu wadowickiego, w którym

liczba ludności na przestrzeni lat 2005-2015 nie uległa wzrostowi. W omawianym okresie populacja powiatu powiększyła się o 5 337 osób i wyniosła 159 538 mieszkańców,

podczas gdy liczba mieszkańców Brzeźnicy w 2015 roku była identyczna jak w roku 2005 i wynosiła 10 188 osób.

2) Lokalni przedsiębiorcy, usługodawcy

Dzięki realizacji projektu zaspokojone zostaną potrzeby nie tylko lokalnej społeczności. Nastąpi wzrost konkurencyjności gospodarczej terenów objętych projektem, poprzez

zwiększenie ich atrakcyjności, stworzenie zachęty dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Gmina Brzeźnica ma szansę wypracowania i wypromowania nowego wizerunku

oraz zdynamizowanie rozwoju gospodarczego.

Projekt przyczynia się, także w sposób pośredni, do wzrostu gospodarczego. Zwiększone możliwości organizacyjne, nowe imprezy organizowane w objętych realizacją

przedsięwzięcia obiektach oraz wzrost uczestników wydarzeń na stałe już wpisanych w kalendarz imprez kulturalnych Brzeźnicy i okolic przyciągną do gminy kapitał. Po

atrakcyjnym zagospodarowaniu teren Doliny Wisły stanie się miejscem reprezentacyjnym a co za tym idzie, przyciągnie swą ofertą turystów. Jak już wcześniej wspomniano

całoroczny charakter proponowanej infrastruktury turystycznej będzie zachęcać do odwiedzania przedmiotowych terenów przez cały rok, a możliwość spędzenia czasu w

atrakcyjnych warunkach zatrzyma turystów na dłużej. Zagospodarowanie terenów o funkcjach typowo rekreacyjnych i turystycznych spowoduje ożywienie branży turystycznej w

gminie. Poprawa zagospodarowania miejsc wypoczynku będzie się wiązać z chęcią ulokowania w gminie różnych inwestycji związanych z gastronomią, usługami i

hotelarstwem, których brak jest wyraźnie zaznaczany. Inwestycja pobudzi lokalną przedsiębiorczość. W jej wyniku stworzone zostaną możliwości otwierania nowych restauracji,

kawiarni, hoteli oraz punktów handlowych. Baza turystyczna i usługowa zyska nowych klientów i otwarta zostanie możliwość jej dynamicznego rozwoju. Efektem tych działań

będzie poprawa stanu gospodarki, wzrost ilości przedsiębiorstw oraz nowe miejsca pracy.

3) Turyści

Realizacja projektu w zakładanym zakresie przyczyni się do zwiększenia liczby turystów oraz osób uczestniczących w życiu kulturalnym miejscowości. Gmina położona jest w

pobliżu największych ośrodków turystycznych, tj. Krakowa, Wadowic czy Kalwarii Zebrzydowskiej, które generują wysoki ruch turystyczny. Lokalizacja gminy Brzeźnica jest jej

niewątpliwym atutem, która przy odpowiedniej promocji i ofercie turystycznej będzie stanowiła istotny punkt na mapie turystycznej, wśród osób odwiedzających główne atrakcje

turystyczne regionu.

Wzrost popytu na atrakcje turystyczne gminy, może być znaczny, ponieważ główny ruch turystyczny związany jest ze szlakami przebiegającymi przez teren gminy oraz zlokalizowaną obok Spichlerza przystanią typu tzw. Wioska rowerowa. Wzrost popytu potwierdzają ponadto plany przyszłościowe, w których brane są również pod uwagę

działania związane z powstaniem punktu informacji turystycznej w celu promowania zarówno walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy jak również promowania wielu

szlaków, ścieżek rowerowych i turystycznych.

Dzięki korzystnej lokalizacji na terenie województwa małopolskiego (jednego z najczęściej odwiedzanych regionów przez turystów), gmina jest w stanie, poprzez powstały obiekt

i zagospodarowane centrum na cele kulturalno-rekreacyjne, przyciągnąć nowych turystów. Ważna rolę może odegrać tutaj współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami z zagranicy

oraz realizacja transgranicznego projektu pn. „Pejzaże polsko – słowackiej kultury”. Dzięki temu zostały nawiązane więzi komunikacyjne pomiędzy gminnymi instytucjami,

stowarzyszeniami. Na płaszczyźnie kultury odbyło się szereg wydarzeń promujących partnerskie gminy i ich dziedzictwo kulturowe. Gmina Brzeźnica jako jedyna w powiecie

wadowickim należy do Stowarzyszenia Region Beskidy.

W 2016 roku Małopolskę odwiedziło 14,9 mln osób, co oznacza, że w porównaniu do 2015 roku liczba ta wzrosła o milion (6,9%). Wśród nich ponad 3,2 mln to odwiedzający z

zagranicy – wynik badań ruchu turystycznego, zrealizowanych na zlecenie Województwa Małopolskiego (2016). W ogólnej liczbie 14,9 mln osób, aż 11,5 mln stanowią turyści,

czyli osoby, które spędziły w regionie przynajmniej 1 noc. Oznacza to, że liczba turystów w stosunku do 2015 roku wzrosła o ok. 800 tys. osób (czyli o 7,5%). Dane dotyczące

liczby osób nocujących w obiektach turystycznych potwierdzają, że województwo małopolskie (wraz z woj. mazowieckim) jest niekwestionowanym liderem w skali całego kraju.

Odwiedzający krajowi podczas swojego pobytu w Małopolsce wydali średnio 730 zł na osobę, a odwiedzający zagraniczni – 1415 zł na osobę, czyli prawie dwukrotnie więcej. W

efekcie szacuje się, że dochody z turystyki w 2016 wyniosły niemal 13 mld zł, co w porównaniu do zeszłego roku oznacza utrzymanie na podobnym poziomie.

Nie ma różnicy czy osoby przyjeżdżające do Małopolski są z Polski czy z zagranicy – większość z nich odwiedza ten region, bo chce wypocząć (także w sposób aktywny) i

zobaczyć najbardziej znane atrakcje turystyczne. Jak wynika z badań, turystyka aktywna jest istotna dla odwiedzających krajowych, natomiast zagraniczni znacznie częściej

deklarują chęć zwiedzania zabytków. Wśród turystów zagranicznych ważne są również odwiedziny u krewnych i znajomych oraz rozrywka, a wśród krajowych – pobyty

zdrowotne. W 2016 roku odnotowano też wysoki wskaźnik pobytów w celach religijnych, szczególnie wśród turystów zagranicznych. Dlatego też nowa oferta turystyczna, która

zostanie zrealizowana w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała istotny wpływ na zwiększenie liczby turystów w gminie Brzeźnica.

Dofinansowana ścieżka oraz pozostałe elementy projektu będą:

- bezpłatne (Wnioskodawca nie będzie czerpał żadnych zysków z ich funkcjonowania);

- ogólnodostępne.

Oferta turystyczna udostępniana w ramach projektu będzie dostępna dla potencjalnych odbiorców niezależnie od warunków pogodowych, przez okres co najmniej 5 miesięcy w

ciągu roku - ścieżka rowerowa wraz z miejscem do rekreacji będzie dostępna 12 miesięcy w ciągu roku.

Roboty obejmują modernizację odcinka ciągu pieszo – rowerowego o długości 1,527km i szerokości 2,4m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcyporęba na terenie Gminy Brzeźnica. Zakres rzeczowy obejmuje prace remontowe tj. zjazdy ze ścieżki, remont podbudowy i nawierzchni, ułożenie drenażu, przeprowadzenie przepustu oraz odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń zabezpieczenia ruchu rowerowego. Przyjęte rozwiązania materiałowe uzasadnione są powszechnością ich stosowania w branży drogowej, dostępnością oraz optymalizacją kosztów inwestycji. Zastosowano materiały tradycyjne, spełniające wymagane funkcje użytkowe dla poszczególnych elementów infrastruktury oraz zapewniające odpowiednią trwałość konstrukcji nawierzchni.

E.1.3.  Zasoby i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu:

Gmina Brzeźnica od lat wykazuje się dużym doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych, co jest niezwykle ważne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki temu, posiada sprawny i dobrze zorganizowany system aplikowania o środki z różnych programów unijnych. Realizowała projekty mające na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa dla rowerzystów, a także rozwój infrastruktury towarzyszącej, takiej jak stojaki rowerowe, punkty naprawcze czy tablice informacyjne. W ostatnich latach gmina z powodzeniem realizowała kilka projektów związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej i turystycznej.

1.W ramach projektu „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Brzeźnica” Działanie 8.12 Transformacja transportu, Typ projektu: F. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego. Zadanie 2. Budowa trasy rowerowej Łączany- Kossowa- Nowe Dwory- Brzeźnica- Brzezinka.

W ramach zadania wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy trasy rowerowej (TR) na wale Kanału Łączany -Skawina o łącznej długości 5,162 km. Budowę ścieżki wałami kanału Łączany- Skawina o nawierzchni z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 8 S grubości 4 cm. Zabezpieczenie TR przez umieszczenie barier drogowych przy zjazdach, odpowiednim oznakowaniu poziomym i pionowym podnoszącym bezpieczeństwo uczestników ruchu poprzez zwiększenie widoczności znaków informacyjnych, ostrzegawczych, barier ochronnych oraz zaprojektowanych szykan zabezpieczających. Wszędzie tam, gdzie to możliwe technicznie TR jest prowadzona pod mostami - aby uniknąć przejazdów przez drogi publiczne. Zaprojektowano bezpieczne wjazdy i zjazdy z dróg publicznych. TR jest zgodna z istniejącą siecią ścieżek w tym VELO SKAWINA, WTR i VELO SKAWA.

wartość projektu:  6 091 386,14 zł

wartość dofinansowania:  5 010 402,61 zł

2. Centrum transportu i komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy to projekt budowy węzła komunikacyjnego integrującego różne środki transportu (w tym linie kolejowe, autobusowe oraz ciągi pieszo - rowerowe). Centrum transportu zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Brzeźnicy, który również w ramach projektu przeszedł gruntowny remont. Projekt uwzględniał też zagospodarowanie terenu  wokół  dworca. Powstał peron autobusowy, obok wiele miejsc postojowych i parking typu "Park and Ride", aby mieszkańcy jadący do pracy czy szkoły mieli gdzie zostawić samochody, motocykle, rowery. Inwestycja programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, działanie 7.2. TRANSPORT KOLEJOWY

Wartość projektu: 3 300 408,57 zł

Wartość dofinansowania: 2 140 082,73 zł

3.Budowa parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica, dzięki pozyskanym środkom z  Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Numer projektu: FEMP.08.14-IZ.00-004/23. Przedmiotem projektu jest rozwijanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy, poprzez budowę parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowości Łączany, w powiązaniu

z edukacją klimatyczną, celem łagodzenia zmian klimatu, redukcji emisji gazów cieplarnianych, z zachowaniem różnorodności biologicznej obszaru. Istotą korzyści z zastosowania rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury będzie zapewnienie miejsc siedlisk dla roślin i zwierząt oraz wzbogacenie funkcjonalne i kompozycyjne publicznych terenów zieleni. Zakres projektu obejmuje wykonanie dwóch zadań – zadania inwestycyjnego oraz zadania edukacyjnego.

Szacunkowa wartość projektu: 8 482 591,55 PLN

Wartość dofinansowania: 7 474 211,97 PLN

Te działania świadczą o wysokich kompetencjach gminy w zakresie planowania i realizacji projektów unijnych, a także o jej zaangażowaniu w rozwój lokalnej infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców. W praktyce potrafi przygotować solidne wnioski, opracować szczegółowe plany i budżety, a także skutecznie przeprowadzić cały proces od złożenia wniosku, przez etap oceny, aż po realizację i rozliczenie projektu.

Spójność tras rowerowych

Wzdłuż niebieskiego szlaku PTTK

Równość szans i niedyskryminacja

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie czy status materialny. Osoby z niepełnosprawnościami w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne będą mogły skorzystać z infrastruktury rowerowej powstałej w ramach projektu. Projekt przewiduje zatem pogłębianie włączenia społecznego osób zagrożonych dyskryminacją (w tym przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej zdolności ruchowej, osób starszych). Produkty projektu będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaprojektowano w sposób pozwalający na poruszanie się wózków inwalidzkich oraz przyczepek do rowerów, w których przewożone mogą być dzieci jak również rowerów 3−kołowych, bezpiecznych dla osób starszych i 4−kołowych dla dzieci. Infrastrukturę transportu zbiorowego zaprojektowano w sposób pozwalający na swobodny dostęp dla wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z transportu publicznego. Autobusy zakupywane w ramach projektu zwiększą dostępność komunikacji miejskiej dla wszystkich grup pasażerów, w szczególności osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej, osób starszych, rodzin z małymi dziećmi w wózkach. Niskopodłogowe autobusy bez stopni umożliwią pasażerom bezpieczne wsiadanie, wysiadanie, przemieszczanie się wewnątrz autobusu oraz wyjazd/ wjazd wózków inwalidzkich i dziecięcych. Diodowe tablice informacyjne, które znajdą się w wyposażeniu wnętrza autobusów, to udogodnienie dla pasażerów, zwłaszcza dla osób słabowidzących. Powyższe działania poprawią warunki korzystania z komunikacji miejskiej na terenie gmin BOF oraz wpłyną na wzrost zainteresowania transportem publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do integracji i zwiększania mobilności osób starszych, niepełnosprawnych oraz opiekunów małych dzieci. Projekt wpłynie na podniesienie standardów życia mieszkańców gmin partnerskich BOF.

Równouprawnienie płci

Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie czy status materialny. Projekt ma pozytywny wpływ na promowanie równości mężczyzn i kobiet. Komunikacja zbiorowa będzie służyć każdemu mieszkańcowi gmin partnerskich BOF. Zapewnienie równouprawnienia płci przyczynia się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Realizacja polityki równouprawnienie płci, w przypadku danego projektu, przejawia się w wyborze osób zaangażowanych w implementację danego przedsięwzięcia. Największe znaczenie przy wyborze osób tworzących strukturę projektu będą miały umiejętności, kompetencje oraz doświadczenie, a nie ich płeć. W całym procesie projektowym nie będą stosowane jakiekolwiek kryteria, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

POLITYKI HORYZONTALNE:

M.1

Zasada równości kobiet i mężczyzn:

Uzasadnienie:

Projekt jest pozytywny pod względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt dotyczy budowy

infrastruktury, która jest ogólnodostępna. Oznacza to, że wszyscy potencjalni użytkownicy (zarówno kobiety

jak i mężczyźni) mają do niej równy dostęp i nie może wystąpić jakakolwiek forma dyskryminacji w zakresie

warunków korzystania z wytworzonej infrastruktury.

W ramach projektu nie zaplanowano żadnych rozwiązań mogących choćby z najmniejszym stopniu

ograniczyć dostępność powstałej ścieżki rowerowej oraz P+R przedstawicielom którejś z płci. Zarówno

kobiety, jak i mężczyźni na tych samych zasadach będą korzystać z powstałej infrastruktury – projekt

realizuje więc zasadę równego dostępu kobiet i mężczyzn do infrastruktury.

Ponadto samo powstanie ścieżki rowerowej oraz zastosowane rozwiązania poprawią jakość

przemieszczania się osób z wózkami (głównie będą to właśnie kobiety/matki) czy osobom starszym.

Zwiększenie dostępności do miejsc przesiadkowych dających możliwość pozostawienia samochodu w

bezpiecznym i dogodnym miejscu i zmianę środka transportu na transport publiczny ma szczególne

znaczenie dla kobiet, które z uwagi na pełnione obowiązki dotyczące zawożenia dzieci do przedszkola/szkół

rzadziej decydują się na zmianę środka transportu. Ponadto zapewniony w projekcie odpowiedniego

oznakowania parkingów i punktów przesiadkowych oraz ścieżki rowerowej stanowi odpowiedź na

specyficzne potrzeby kobiet w zakresie poczucia bezpieczeństwa i komfortu użytkowanej infrastruktury.

Dodatkowo, na etapie przygotowania projektu i realizacji projektu w skład osób zaangażowanych we

wdrożenie projektu wejdą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co zapewni równy dostęp przedstawicieli obu

płci w procesach decyzyjnych.

Zasada równości szans i niedyskryminacji:

M.2.1

Wpływ:

POZYTYWNY

M.2.2

Uzasadnienie:

Powstałe ścieżka rowerowa oraz parkingi będą stanowić ogólnodostępną infrastrukturę, z której będą mogli

korzystać wszyscy użytkownicy bez względu na niepełnosprawności. Ponadto projekt przewiduje budowę na

parkingu miejsc przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie powstaną 2 takie miejsca

parkingowe, które będą posiadały oznaczenie spełniające specyficzne potrzeby osób z słabowidzących, o

ograniczonych możliwościach poznawczych (zastosowanie widocznych piktogramów, odpowiedni kolor

oznaczenia miejsca parkingowego itp.)

Produkty projektu nie będą zawierały żadnych elementów czy cech stanowiących barierę w ich użytkowaniu

osobom z niepełnosprawnościami zarówno fizycznym jak i poznawczymi czy sensorycznymi. W ramach

koncepcji technicznej przedsięwzięcia wskazano, że w miejscach przekroczenia innych ciągów (np. w rejonie

skrzyżowań), ścieżki rowerowe mają mieć krawężnik o wysokości 1 cm i wyraźny kolor czerwony.

Rozwiązania te będą ułatwiać korzystanie z tworzonej infrastruktury przez osoby z niepełnosprawnościami

ruchowymi i słabowidzące.

Projektowane rozwiązania uwzględniają osoby o ograniczonej mobilności, poruszające się na wózkach ale

także osoby z innymi dysfunkcjami (np. obniżenie krawężników na przejściach komunikacji pieszych ze

względu na osoby starsze, z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, osoby z dużym bagażem),

stosowanie nawierzchni fakturowych dla osób niedowidzących i niewidzących w celu sygnalizacji zbliżania

się do ulicy.

Wybudowany P+R będzie objęty istniejącym przy UG Brzeźnica monitoringiem – przez co kobiety oraz osoby

starsze i z niepełnosprawnościami będą mogły czuć się bezpiecznie. Ponadto regulamin parkingu będzie

dostosowany do potrzeb osób z zaburzeniami widzenia sensorycznymi i poznawczymi.

Podczas realizacji projektu stosowana będzie koncepcję uniwersalnego projektowania o której mowa w

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata

2021-2027.

Tym samym należy uznać, że projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasada zrównoważonego rozwoju oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”

M.3.1

Wpływ:

POZYTYWNY

M.3.2

Uzasadnienie:

Projekt oraz podejmowane w jego ramach działania zostały ocenione jako zgodne z zasadą DHNS, co

wynika z oceny DNSH dla Programu FEM 2021-2027, w której stwierdzono zgodność działania dotyczącego

budowy zintegrowanych form transportu publicznego, ponieważ nie oczekuje się, że będzie mieć jakikolwiek

znaczący negatywny wpływ na środowisko ze względu na ich naturę.

Projekt, którego głównym celem będzie poprawa jakości powietrza w regionie, będzie cechował się

pozytywnym wpływem na stan środowiska naturalnego. Podejmowane działania prowadzić będą do

wspierania zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Projekt wspierać będzie osiągnięcie celów środowiskowych zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”,

objętych rozporządzeniem w sprawie taksonomii (w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających

zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088). Dzięki prowadzeniu lokalnych akcji

informacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych oraz podejmowaniu działań

naprawczych (analizy, monitoring i przeciwdziałanie problemowi nadmiernego wykorzystywania transportu

indywidualnego w procesie komunikacji zbiorowej) możliwe będzie wzmocnienie zapobiegania emisji

zanieczyszczeń i kontrola tych procesów.

Poprzez podejmowane działania inwestycyjne usprawniony zostanie system mobilności miejskiej polegające

na integracji komunikacji indywidualnej i zbiorowej, poprzez budowę służącej temu infrastruktury (P+R,

ścieżka rowerowa ułatwiające dostęp do komunikacji zbiorowej), co ma spowodować zmniejszenia emisji

CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców obszaru poprzez wzrost poziomu

proekologicznych rozwiązań transportowych i stworzenie alternatyw dla transportu samochodowego,

dodatkowo dzięki podjętym zadaniom inwestycyjnym poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego,

pieszych i rowerzystów poprzez separację ruchu rowerowego od samochodowego, budowę ścieżki

rowerowej oraz fizyczne uspokajanie ruchu. Podjęte działania odpowiadają zatem zasadzie

zrównoważonego rozwoju, ponieważ projekt, który promuje ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza,

wpisuje się w cel zrównoważonego rozwoju. Działania ukierunkowane na ekologiczne rozwiązania

prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego przyczyniają się do zrównoważonego wykorzystania

zasobów i minimalizacji wpływu na środowisko.

Podsumowując, projekt nie uwzględnia działań, które będą powodować negatywny wpływ na klimat. Projekt

jest zgodny z istniejącymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi planami ograniczenia zanieczyszczeń. Pozwoli

on na wdrażanie odpowiednich działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym, a tym

samym minimalizowanie emisji do powietrza. Działanie nie będzie miało zasadniczego wpływu na

zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich. Ze względu na charakter wsparcia

projekt nie przewiduje wpływu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ani na zwiększenie powstawania

odpadów. Dodatkowo, nie zaistnieje negatywny wpływ na jakość powietrza, wód, czy gleby oraz ochronę i

odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

Zgodność z KPP UE i KPON

M.4.1

Uzasadnienie:

Projekt, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie hałasu w gminie wykazuje

zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) oraz Konwencją o Prawach Osób

Niepełnosprawnych (KPON) na kilka sposobów:

1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP):

Godność i Równość: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej infrastruktury wspierającej integrację różnych

form transportu zbiorowego, co ma przełożyć się na ochrony powietrza, co wpływa na poprawę jakości życia

i zdrowia mieszkańców, a także na równomierne korzystanie z czystego powietrza bez względu na różnice w

poziomie dochodów czy statusie społecznym.

Wolność wyrażania opinii i informacja: Działania informacyjne o projekcie mające na celu aktywizację

środowisk opiniotwórczych i przekazywanie bezpośrednich informacji mieszkańcom są zgodne z prawem do

wolności wyrażania opinii i dostępu do informacji.

Ochrona środowiska: Projekt skupia się na ochronie powietrza i promocji zachowań proekologicznych, co

jest zgodne z prawem do ochrony środowiska naturalnego. W ramach projektu mieszkańcy będą zachęcani

do zmiany zachowań komunikacyjnych prowadzących do zwiększenia udziału komunikacji zbiorowej w ogóle

podróży, poprzez tworzenie warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i

zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie.

2. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON):

Równość i dostępność: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej infrastruktury, która będzie dostępna dla

wszystkich mieszkańców, bez względu na ich ograniczenia, z uwzględnieniem potrzeb osób

niepełnosprawnych. Działania te sprzyjają poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych poprzez

zapewnienie dostępu do bardziej efektywnych i dostępnych elementów transportu zbiorowego.

Dostęp do informacji: Poprzez działania informacyjne o projekcie skierowane do lokalnej społeczności,

projekt uwzględnia potrzeby i prawo osób niepełnosprawnych do dostępu do informacji w zrozumiały sposób.

Podsumowując, projekt budowy infrastruktury zintegrowanych form transportu zbiorowego w gminie, który

ma na celu poprawę jakości powietrza, może być zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i

Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ponieważ stawia on akcent na ochronę środowiska,

promuje równość, dostępność i godność wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. Działania

informacyjne wprowadzają transparentność, a pomoc osobom ubogim energetycznie jest zgodna z zasadą

równego traktowania i wsparcia społecznego.

Dodatkowo, gmina nie podjęła jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których

mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, tj. zachowań naruszających zasadę równego traktowania,

w tym podejmowanie przez organy stanowiące samorządów terytorialnych stanowisk światopoglądowych

(np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu

na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację

seksualną.

1N TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

N.1 Wymagany okres trwałości:

5 lat

N.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego:

N.2.1 Podmiot zarządzający:

Wnioskodawcą i Beneficjentem wsparcia w ramach projektu jest Gmina Brzeźnica. Wnioskodawca, aplikując o

dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu, zobowiązuje się od zachowania jego trwałości, zarówno

instytucjonalnej, finansowej jak i organizacyjnej.

Gmina Brzeźnica jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną i działa w własnym imieniu i na

własną odpowiedzialność, której samodzielność podlega ochronie sądowej i realizuje swoje zadania na podstawie wielu

aktów prawnych, w tym m.in. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.

zm./ oraz Statutu Gminy Brzeźnica, przyjętego uchwałą NR XXIV/236/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 23 marca

2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica.

N.2.2 Opis podmiotu zarządzającego:

Gmina dysponuje zarówno personelem, jak i innymi zasobami, które są niezbędne do właściwego zarządzania projektem,

posiada stosowne kompetencje oraz doświadczenie w realizacji wielu różnych przedsięwzięć współfinansowanych z UE,

środków krajowych i innych. Ponadto Gmina Brzeźnica realizowała już projekty infrastrukturalne, związane z poprawą

jakości powietrza, stąd posiada także odpowiednie doświadczenie i wypracowane mechanizmy wdrożenia przedsięwzięć o

tym charakterze.

Gmina posiada odpowiednie doświadczenie potwierdzone przez realizację wcześniejszych zadań z zakresu ochrony

środowiska np. wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej, budowa kanalizacji sanitarnej, program usuwania

azbestu, budowę zaplecza centrum komunikacji zbiorowej dla mieszkańców w ramach ograniczenia niskiej emisji.

N.2.3 Podstawa powierzenia zadań związanych z zarządzaniem:

Gmina nie planuje przekazania działań związanych z zarządzaniem projektem żadnemu innemu podmiotowi i zobowiązuje

się do zachowania określonych celów projektu oraz osiągnięcia i utrzymania wskaźników produktu wskazanych we

wniosku. W okresie 5 lat od momentu finansowego zakończenia projektu nie przewiduje się wystąpienia zmian w strukturze

organizacyjnej Wnioskodawcy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na utrzymanie celów oraz trwałości projektu.

N.2.4 Podstawa powierzenia majątku (produktów projektu):

Gmina Brzeźnica nie zakłada powierzenia majątku (produktów projektu) innemu podmiotowi. Wnioskodawca będzie

utrzymywać w należytym stanie wykonaną infrastrukturę w okresie trwałości projektu przez osoby odpowiedzialne za

utrzymanie majątku gminnego.

N.3.  Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu:

Po realizacji Projektu eksploatacja i zarządzanie jego poszczególnymi komponentami będzie prowadzona przez podmioty,

które prowadzą tego typu działalność w ramach

swoich obowiązków statutowych:

- nowo utworzona ścieżka rowerowa oraz P+R za zarządzanie, bieżące utrzymanie, nadzór, remont bezpieczeństwo

odpowiadać będzie stanowisko ds. inwestycji, funduszy pozabudżetowych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Brzeźnica,

- środki na utrzymanie i remont powstałej i przebudowanej infrastruktury pochodzić będą ze środków własnych Gminy.

Gmina przewiduje bezpłatny charakter prowadzonej działalności w odniesieniu do funkcjonowania parkingu P+R.

N.4 Trwałość finansowa:

N.4.1 Podstawa powierzenia zadań związanych z zarządzaniem:

Analizując dane finansowe Gminy Brzeźnica należy stwierdzić, iż Gminę charakteryzuje stabilna sytuacji finansowa.

W oparciu o historyczne wyniki podmiotu na podstawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Brzeźnica, na

podstawie uchwał Rady Gminy Brzeźnica w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica

(Uchwała Nr LVI/492/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brzeźnica za 2022 rok. Uchwała Nr XLV/

382/2022 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brzeźnica za 2021 rok. UCHWAŁA NR XXXI/269/2021 RADY GMINY

BRZEŹNICA z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 rok) wysokość nadwyżki operacyjnej w roku 2020 wynosiła 10 466,02 zł, w Gmina Brzeźnica w latach 2020 - 2022 odnotowała ponad 18 % wzrost dochodów ogółem w roku 2022 w stosunku do roku

2020 (z poziomu 59 362 925,01 zł w 2020 r. do poziomu 72 632 629,24 zł w roku 2022 r.). Ponadto zgodnie danymi

zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku (Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/588/2024 z dnia

24.01.2024 Rady Gminy Brzeźnica) poziom dochodów ogółem będzie charakteryzował się wzrostem do szacowanego poziomu 73 512 116,00 zł w roku 2032. W odniesieniu do wydatków bieżących w latach 2020 – 2022 zanotowano poziom wzrostu przeszło 19 % - z 48 858 546,41 zł w roku 2020 do 58 321 637,41 zł w roku 2022. Z kolei poziomy wydatków bieżących zaplanowany do roku 2032 charakteryzuje się stałym wzrostem i wynosi 67 499 007,00 PLN w roku 2032 (wzrost ok. 13%). Stan wolnych środków w roku poprzedzającym złożenie wniosku tj. 2022 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych wynosił 12 798 466,02 zł. Wynik budżetu Gminy Brzeźnica za rok 2022 osiągnął nadwyżkę w

wysokości 874 731,86 zł. Z kolei w roku 2023 stan wolnych środków wyniósł 4 894 470,45 PLN.

Analiza zadłużenia Gminy Brzeźnica za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz rok bieżący (2023) przeprowadzono przy wykorzystaniu WPF Gminy Brzeźnica. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty

przypadających w danym roku budżetowym: 1)spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz

art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2)wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi

odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3)potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem

budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2022-2032, przy przyjętych w WPF wartościach relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają dopuszczalnych poziomów wyliczonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Świadczy to o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeźnica. Zgodnie z art. 243 ust 1

ustawy o finansach publicznych dotyczącą Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia w roku 2022, wartość dopuszczalna

wskaźnika wyniosła 15,15%, wartość wskaźnika osiągnięta – 4,03%. W roku bieżącym (2023) wartość dopuszczalna

wskaźnika zadłużenia wyniosła 13,85%, wartość osiągnięta – 3,73%.

Zgodnie z przyjętymi wartościami określonymi w ramach zaplanowanych do realizacji Zadań – wartość całkowita projektu

wynosi 6 091 386,14 zł, wartość dofinansowania – 5 010 402,61 zł, wartość wkładu własnego wymagana do

zabezpieczenia – 1 080 983,53 zł. Wkład własny zabezpieczono Uchwałą NR LXV/558/2024 RADY GMINY BRZEŹNICA z

dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica w załączniku nr 2, str. 3,

poz. 1.3.2.16. Beneficjent zakłada możliwość skorzystania z zaliczki na dotację.

Z powyższej analizy wynika, że GB posiada zdolność finansową do realizacji przedmiotowego projektu i zgodnie z

przedłożonymi danymi będzie mogła zabezpieczyć środki w fazie realizacji projektu określone w latach 2023-2025, z czego

faza inwestycyjna będzie realizowana w okresie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy z UMWM, tj. do 2025-12-31 r.

Gmina Brzeźnica zabezpieczy wkład własny do kosztów kwalifikowalnych w wysokości - 884 188,70 zł, oraz wartość

kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 196 794,83 zł.

N.4.2 Podstawa powierzenia zadań związanych z zarządzaniem:

Funkcjonowanie projektu po okresie jego realizacji – w fazie eksploatacji - finansowane będzie ze środków budżetu Gminy Brzeźnica w ramach środków na bieżące utrzymanie nowo utworzonej infrastruktury wybudowanej w ramach

realizowanego projektu. Zgodnie z analizą finansową wykonaną na okres do 2047 r. koszty funkcjonowania infrastruktury powstałej w ramach Projektu zostaną pokryte z budżetu Gminy Brzeźnica. W analizie finansowej uwzględniono wszystkie koszty niezbędne do realizacji w fazie eksploatacji, (w tym koszty remontów i konserwacji) w celu uzyskania odpowiedniej trwałości technicznej projektu w całym okresie eksploatacji inwestycji. Co 5 lat planuje się ponosić koszty związane z remontami ścieżek rowerowych oraz P+R. Koszty te oszacowano na poziomie 0.5% wartości nakładów inwestycyjnych na ww. elementy i wynoszą 29 538,00 zł. W analizowanym okresie eksploatacji nie planowano nakładów odtworzeniowych. Użyteczność zasobów Projektu będzie zapewnione dzięki bieżącym i okresowym remontom. Zgodnie z WPF przygotowanym do roku 2032 zaplanowane dochody i wydatki Gminy Brzeźnica bilansują się, co oznacza, że Gmina będzie posiadała zdolność finansową do utrzymania nowo powstałej infrastruktury w okresie eksploatacji. W latach objętych szczegółową prognozą zadłużenia – 2027-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie – 4,76% rok 2027 i 4,91% rok 2028. Prognozowana wartość dopuszczalna wynosi w roku 2027-11,23%, w roku 2028-9,70%. Gmina Brzeźnica charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem w zakresie trwałości i wykonalności finansowej Projektu, bowiem jako jednostka samorządu terytorialnego charakteryzuje się stosunkowo dobrą stabilnością gospodarczo-finansową. W kosztach projektu w fazie eksploatacji ponadto uwzględniono koszty wykaszania, Odśnieżania, Dzierżawy, Sprzątania, Energii elektrycznej, Serwisu Urządzeń, Licencji aplikacji zarządzania SŁP - zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi ujętymi w analizie finansowej. Skumulowane przepływy finansowe Gminy Brzeźnica są dodatnie. Należy zatem uznać, że Wnioskodawca gwarantuje w pełni trwałość finansową projektu w długim okresie czasu jego eksploatacji.