„Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

| A | INFORMACJE OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Informacje ogólne: |  |
| A.1.1 | Nazwa Wnioskodawcy: | Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy |
| A.1.2 | Tytuł projektu: | "Łączymy Dolinę Karpia – modernizacja szlaku pieszo-rowerowego w Marcyporębie" |
| A.1.3 | Numer projektu: |  |
| A.1.4 | Instytucja zawierająca umowę: | Zarząd Województwa Małopolskiego |
| A.1.5 | Program: | Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 |
| A.1.6 | Numer naboru: | FEMP.07.06-IZ.00-005/25 |
| A.1.7 | Priorytet: | FEMP.07 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych |
| A.1.8 | Działanie: | FEMP.07.06 RLKS - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich |
| A.1.9 | Typ projektu z SzOP: | D. Trasy turystyczne |
| A.1.10 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| A.1.11 | Data zatwierdzenia wniosku w systemie: |  |

Wniosek w wersji roboczej	1	/	35

| B | INFORMACJE O PROJEKCIE |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Informacje o projekcie: |  |
| B.1.1 | Typ projektu: | Turystyka |
| B.1.2 | Zakres interwencji: | Infrastruktura rowerowa |
| B.1.3 | Rodzaj działalności gospodarczej: | Turystyka, działalność związana z zakwaterowaniem i z usługami gastronomicznymi |
| B.1.4 | Opis projektu:` |  |
| Projekt obejmuje modernizację odcinka ciągu pieszo – rowerowego o długości 1,527km i szerokości 2,4m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcyporęba na terenie Gminy Brzeźnica. Stanowi on fragment szlaku pn „Ścieżka Polsko Słowacka” biegnącego wzdłuż południowej granicy gminy wiodącej pasmem Draboża, który sfinansowano w ramach projektu pt. „Wychodzimy do przyrody – dziedzictwo kulturalno-przyrodnicze źródłem transgranicznej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano na trasie małą architekturę: dwie altany, drewniane ławy, kosze na śmieci, znaki kierunkowskazów oraz plenerowe stoły do tenisa i szachów. Ponadto ścieżkę miejscami wysypano kamieniem. Zakres rzeczowy, który obejmuje prace remontowe – zjazdy ze ścieżki, remont podbudowy i nawierzchni, ułożenie drenażu, przeprowadzenie przepustu oraz odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń zabezpieczenia ruchu rowerowego stanowią niezbędne elementy projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji. Przyjęte rozwiązania materiałowe uzasadnione są powszechnością ich stosowania w branży drogowej, dostępnością oraz optymalizacją kosztów inwestycji. Zastosowano materiały tradycyjne, spełniające wymagane funkcje użytkowe dla poszczególnych elementów infrastruktury oraz zapewniające odpowiednią trwałość konstrukcji nawierzchni. Inwestycja wynika z idei uspójnienia systemu dróg rowerowych w województwie małopolskim. Docelowo cała arteria ma stanowić spójna sieć tras przebiegających przez województwo małopolskie prowadzona drogami o nawierzchni asfaltowej, przeznaczona do masowej turystyki rowerowej, łatwa, umożliwiająca jazdę wszystkimi rodzajami rowerów, w tym z sakwami i przyczepkami w relacji z Obszarem Małopolski Zachodniej do której należy Gmina Brzeźnica. Odcinek trasy będzie wchodzić w planowany ,,Szlak Papieski", którego nitka będzie wiodła z Brzeźnicy poprzez Marcyporębę, Kopytówkę na Draboż i dalej przez Przytkowice, Stanisław Dolny do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ukształtowanie terenu będzie sprzyjało wycieczkom rowerowym jak i pieszym wędrówkom w ramach turystyki miejscowej. Projekt zapewnia: bezpieczne, wygodne oraz spójne z innymi trasami turystycznymi połączenie. |  |  |
| B.1.5 | Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2025-01-30 |
| B.1.6 | Data zakończenia realizacji projektu: | 2025-12-23 |
| B.1.7 | Okres realizacji projektu: | 10 miesięcy i 23 dni |

Wniosek w wersji roboczej	2	/	35

| B.1.8 | Wydatki ogółem: | 626 268,69 |
| --- | --- | --- |
| B.1.9 | Wydatki kwalifikowalne: | 626 268,69 |
| B.1.10 | Dofinansowanie: | 0,00 |
| B.1.11 | Wkład własny: | 626 268,69 |
| B.1.12 | Projekt ZIT/IIT: | Nie |

| B.2 | Miejsce realizacji projektu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Województwo: | Powiat: | Gmina: |
| 1 | MAŁOPOLSKIE | wadowicki | Brzeźnica |

| B.3 | Projekt realizowany poza granicami kraju: |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

| C | WNIOSKODAWCA |  |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Dane Wnioskodawcy: |  |
| C.1.1 | Nazwa Wnioskodawcy: | Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy |
| C.1.2 | Forma prawna: | wspólnoty samorządowe |
| C.1.3 | Forma własności: | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne |
| C.1.4 | Typ beneficjenta szczegółowy: | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
| C.1.5 | Rodzaj identyfikatora: | NIP |

Wniosek w wersji roboczej	3	/	35

| C.1.6 | Identyfikator: | 5511123918 |
| --- | --- | --- |
| C.1.7 | REGON: | 072182048 |
| C.1.8 | Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: | Nie dotyczy |
| C.1.9 | Wielkość przedsiębiorstwa: | Nie dotyczy |
| C.1.10 | Możliwość odzyskania VAT: | Nie |
| C.1.11 | Kraj: | Polska |
| C.1.12 | Województwo: | MAŁOPOLSKIE |
| C.1.13 | Powiat: | wadowicki |
| C.1.14 | Gmina: | Brzeźnica |
| C.1.15 | Miejscowość: | Brzeźnica |
| C.1.16 | Kod pocztowy: | 34-114 |
| C.1.17 | Ulica: | Krakowska |
| C.1.18 | Nr budynku: | 109 |
| C.1.19 | Nr lokalu: | - |
| C.1.20 | E-mail: | gmina@brzeznica.pl |
| C.1.21 | Skrzynka ePUAP: | /0g1w8g2bvj/SkrytkaESP |
| C.1.22 | Adres do doręczeń elektronicznych: | AE:PL-21641-82578-BFAWS-24 |
| C.1.23 | Telefon: | 33158792029 |
| C.1.24 | Strona www: | www.brzeznica.pl |

Wniosek w wersji roboczej	4	/	35

| C.2 | Adres do korespondencji: |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

| C.3 | Osoby do kontaktów w sprawie wniosku: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko: | Telefon: | E-mail: | Zakres czynności: |
| 1 | Agnieszka Kutermak | 338722029 w.36 | inwestycje@brzeznica.pl | Stanowisko ds. inwestycji, funduszy pozabudżetowych i promocji gminy |
| 2 | Piotr Korkowski | 338722029 w.35 | inwestycje3@brzeznica.pl | Pomoc administracyjna ds. inwestycji, funduszy pozabudżetowych i promocji gminy |

| C.4 | Osoby prawnie upoważnione do złożenia wniosku o dofinansowanie: |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko: | Stanowisko: |
| 1 | Bogusław Antos | Wójt Gminy Brzeźnica |

| D | PARTNER / REALIZATOR |  |
| --- | --- | --- |
| W projekcie będą występować partnerzy / realizatorzy |  | Nie |

Wniosek w wersji roboczej	5	/	35

| E | UZASADNIENIE I ODBIORCY PROJEKTU |
| --- | --- |
| E.1 | Uzasadnienie i odbiorcy projektu: |
| E.1.1 | Zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb: |
| Gmina Brzeźnica (GB) jest gminą wiejską, zajmującą 66 km² powierzchni, którą zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców. Zlokalizowana jest w zachodniej części woj. małopolskiego, w powiecie wadowickim. GB graniczy z gminami: Skawina, Czernichów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Projekt realizowany jest w subregionie Małopolski Zachodniej (MZ), którego specyfiką jest dobrze rozwijająca się sieć tras rowerowych i wynika bezpośrednio z Planu Mobilności dla gmin: Brzeźnica, Przeciszów, Spytkowice i Zator oraz z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica z perspektywą 2025 - w tym zrównoważony i zintegrowany transport. Na terenie GB komunikacja rowerowa i piesza odbywa się w większości w sposób nieuporządkowany, po ciągach drogowych, bez wydzielonych chodników i tras rowerowych, poboczami jezdni, co może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa jej uczestników. Dotyczy to szczególnie ruchu wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich. Korzystając tego typu rozwiązań niezmotoryzowani uczestnicy ruchu skazani są na nieustanny hałas, korki i zanieczyszczenie powietrza. Kluczową barierą uniemożliwiającą poprawę warunków życia mieszkańców jest brak zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie gminy. W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszy europejskich Gmina Brzeźnica poczyniła widoczne kroki w dążeniu do stworzenia zintegrowanej sieci rowerowej z resztą województwa. W celu dokładnego zrozumienia i zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz turystów, gmina Brzeźnica przeprowadziła analizę zapotrzebowania na ofertę turystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury rowerowej. Proces ten obejmował kilka kluczowych etapów: - Badania ankietowe – przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców, aby poznać ich preferencje, potrzeby i oczekiwania związane z aktywnym wypoczynkiem i turystyką rowerową. - Analiza istniejącej infrastruktury – oceniliśmy obecny stan dróg, ścieżek i atrakcji turystycznych, aby zidentyfikować najlepiej nadającą się do modernizacji i w rezultacie do przyłączenia do zintegrowanego systemu ścieżkę. - Analiza danych statystycznych i trendów – opierając się miedzy innymi o "Raport końcowy drugiej edycji badania ewaluacyjnego dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie" przeanalizowaliśmy dane dotyczące ruchu turystycznego, popularności aktywności rowerowych oraz prognoz rozwoju przedmiotowej turystyki w regionie. Efekty tej analizy potwierdziły duży potencjał rozwoju turystyki rowerowej w gminie Brzeźnica. W roku 2018 r. przeprowadzono pod kątem realizacji planu mobilności badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców GB. Badaniami objęto 627 ankiet w gospodarstwach domowych (5,83% populacji). Prawie 1/4 ankietowanych korzysta z roweru na co dzień. Dodatkowo w przypadku występowania bezpiecznej drogi dla rowerów, ankietowani deklarowali (61,5% odpowiedzi) iż w podróżach wykorzystywaliby rower jako jeden z głównych środków transportu. Z badań wynika, że czynnikami wpływającymi na turystykę rowerową niepodważalnie są: jakość infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów (w tym asfaltowe drogi rowerowe odseparowane od ruchu samochodowego), położenie ścieżki w atrakcyjnym otoczeniu przyrodniczym oraz dostępność infrastruktury umożliwiającej odpoczynek rowerzystów (wiaty, ławki czy parkingi rowerowe). Ponadto określono dodatkowe czynniki takie jak zachowanie ciągłości infrastruktury, zapewnienie bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów, połączenia z innymi trasami rowerowymi oraz odpowiednie oznakowanie zjazdów na inne szlaki. Zidentyfikowaliśmy rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, co wskazuje na potrzebę rozbudowy infrastruktury. Dzięki temu projektowi planujemy zwiększyć atrakcyjność regionu, przyciągnąć więcej turystów, a także wspierać lokalną gospodarkę i promować zdrowy tryb życia. |  |

Wniosek w wersji roboczej	6	/	35

| E.1.2 | Odbiorcy projektu: |
| --- | --- |
| Niewątpliwym atutem modernizowanego fragmentu ścieżki rowerowej jest jej położenie na szlaku PTTK. Docelową grupą odbiorców projektu są wszystkie osoby, które korzystają z roweru w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Dotyczy to zarówno mieszkańców południowej jak i szerzej części Małopolski, turystów krajowych jak i zagranicznych odwiedzających ten region. Grupy odbiorców oferty turystyczno – rekreacyjnej są bardzo liczne i zróżnicowane. Nie ma limitów wiekowych. Nie mniej jednak ze statystyk wynika, że ścieżkę głównie eksploatują mieszkańcy gminy oraz turyści z gmin ościennych. Liczba ludności w gminie Brzeźnica w 2024 r. wyniosła 10 506 osób. Średnia liczba rowerów przypadająca na gospodarstwo domowe to 2,73 roweru. Według GUS jest drugim najpopularniejszym środkiem transportu (9,41%), co stanowi duży potencjał rozwojowy tej formy mobilności. |  |
| E.1.3 | Zasoby i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu: |
| Gmina Brzeźnica od lat wykazuje się dużym doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych, co jest niezwykle ważne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki temu, posiada sprawny i dobrze zorganizowany system aplikowania o środki z różnych programów unijnych. Realizowała projekty mające na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa dla rowerzystów, a także rozwój infrastruktury towarzyszącej, takiej jak stojaki rowerowe, punkty naprawcze czy tablice informacyjne. W ostatnich latach gmina z powodzeniem realizowała kilka projektów związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej i turystycznej. - W ramach projektu „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Brzeźnica” Działanie 8.12 Transformacja transportu, Typ projektu: F. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego. Zadanie 2. Budowa trasy rowerowej Łączany- Kossowa- Nowe Dwory- Brzeźnica- Brzezinka. W ramach zadania wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy trasy rowerowej (TR) na wale Kanału Łączany -Skawina o łącznej długości 5,162 km. Budowę ścieżki wałami kanału Łączany- Skawina o nawierzchni z warstwy ścieralnej asfaltowej AC 8 S grubości 4 cm. Zabezpieczenie TR przez umieszczenie barier drogowych przy zjazdach, odpowiednim oznakowaniu poziomym i pionowym podnoszącym bezpieczeństwo uczestników ruchu poprzez zwiększenie widoczności znaków informacyjnych, ostrzegawczych, barier ochronnych oraz zaprojektowanych szykan zabezpieczających. Wszędzie tam, gdzie to możliwe technicznie TR jest prowadzona pod mostami - aby uniknąć przejazdów przez drogi publiczne. Zaprojektowano bezpieczne wjazdy i zjazdy z dróg publicznych. TR jest zgodna z istniejącą siecią ścieżek w tym VELO SKAWINA, WTR i VELO SKAWA. wartość projektu: 6 091 386,14 zł wartość dofinansowania: 5 010 402,61 zł - Centrum transportu i komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy to projekt budowy węzła komunikacyjnego integrującego różne środki transportu (w tym linie kolejowe, autobusowe oraz ciągi pieszo - rowerowe). Centrum transportu zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Brzeźnicy, który również w ramach projektu przeszedł gruntowny remont. Projekt uwzględniał też zagospodarowanie terenu wokół dworca. Powstał peron autobusowy, obok wiele miejsc postojowych i parking typu "Park and Ride", aby mieszkańcy jadący do pracy czy szkoły mieli gdzie zostawić samochody, motocykle, rowery. Inwestycja programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, działanie 7.2. TRANSPORT KOLEJOWY Wartość projektu: 3 300 408,57 zł Wartość dofinansowania: 2 140 082,73 zł - Budowa parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica, dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, Numer projektu: FEMP.08.14-IZ.00-004/23. Przedmiotem projektu jest rozwijanie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy, poprzez budowę parku spacerowo-wypoczynkowego w miejscowości Łączany, w powiązaniu z edukacją klimatyczną, celem łagodzenia zmian klimatu, redukcji emisji gazów cieplarnianych, z zachowaniem różnorodności biologicznej obszaru. Istotą korzyści z zastosowania rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury będzie zapewnienie miejsc siedlisk dla roślin i zwierząt oraz wzbogacenie funkcjonalne i |  |

Wniosek w wersji roboczej	7	/	35

kompozycyjne publicznych terenów zieleni. Zakres projektu obejmuje wykonanie dwóch zadań – zadania inwestycyjnego oraz zadania edukacyjnego. Szacunkowa wartość projektu: 8 482 591,55 PLN

Wartość dofinansowania: 7 474 211,97 PLN

Te działania świadczą o wysokich kompetencjach gminy w zakresie planowania i realizacji projektów unijnych, a także o jej zaangażowaniu w rozwój lokalnej infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców. W praktyce potrafi przygotować solidne wnioski, opracować szczegółowe plany i budżety, a także skutecznie przeprowadzić cały proces od złożenia wniosku, przez etap oceny, aż po realizację i rozliczenie projektu.

| F ZADANIA I KOSZTY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 | Nazwa zadania: | Prace przygotowawcze |  |  |  |
|  | Podmiot realizujący: | Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy |  |  |  |
|  | Opis zadania: |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej ze zgłoszeniem, kosztorysu i wykonywania robót budowlanych przy modernizacji odcinka szlaku pieszo- rowerowego w miejscowości Marcyporęba |  |  |  |  |
|  | Koszty uproszczone (Kwota ryczałtowa): |  |  |  | Nie |
| KOSZT 1.1 | Nazwa kosztu: | Opracowanie dokumentacji - uproszczony projekt techniczny |  |  |  |
|  | Kategoria kosztu: | Opracowanie dokumentacji (koszty własne) |  |  |  |
|  | Kategorie limitu: | - Opracowanie dokumentacji |  |  |  |
|  | Rozpoczęcie: | 2025-04-07 | Zakończenie: | 2025-04-29 |  |
|  | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
|  | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Opis kosztów niekwalifikowanych: |  |  |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	8	/	35

|  | Opracowanie dokumentacji - uproszczony projekt techniczny, część opisowa z kompletem map geodezyjnych. Dokumentacja projektowa została sporządzona przez posiadającego w tej dziedzinie kwalifikacje pracownika Urzędu Gminy Brzeźnica, z zachowaniem obowiązujących procedur. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niekwalifikowane netto: | 0,00 |  |  |  |
|  | Metodyka oszacowania kosztów: | - |  |  |  |
| KOSZT 1.2 | Nazwa kosztu: | Opracowanie dokumentacji - kosztorys inwestorski |  |  |  |
|  | Kategoria kosztu: | Opracowanie dokumentacji (usługi zewnętrzne) |  |  |  |
|  | Kategorie limitu: |  |  |  |  |
|  | Rozpoczęcie: | 2025-01-30 |  | Zakończenie: | 2025-03-12 |
|  | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Opis kosztów kwalifikowanych: |  |  |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji - kosztorys inwestorski - 1 komplet |  |  |  |  |
|  | Kwalifikowane netto: | 5 | 000,00 |  |  |
|  | Metodyka oszacowania kosztów: | Dokumentacja kosztorysowa została zamówiona po odpowiednim rozpoznaniu rynku, oszacowaniu wartości zamówienia i z zachowaniem obowiązujących procedur. Metodologia obliczenia kosztów przyjęta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z roku 2005 oraz Środowiskowe Metody Kosztorysowania Obiektów i Robót Budowlanych "MET-KOSZT-BUD" wartość kosztorysu na pełny zakres zadania wynosi 620 118, 69 zł. Narzuty i dodatki - Koszty pośrednie (Kp) 67,70% liczone od robocizny (R) i sprzętu (S), - Zysk (Z) 11,70% liczony od robocizny, sprzętu, kosztów pośrednich. Koszty jednorazowe pracy sprzętu w cenie jednostkowej- stawka robocizny 31,93zł, ceny materiałów - według średnich cen 4 kw. 2024 r. z kosztami zakupu, ceny sprzętu według średnich cen 4 kw. 2024 r. z kosztami jednorazowymi. |  |  |  |
|  | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| ZADANIE | Nazwa zadania: | Roboty budowlane |  |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	9	/	35

| 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podmiot realizujący: | Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy |  |  |  |
|  | Opis zadania: |  |  |  |  |
|  | Roboty obejmują modernizację odcinka ciągu pieszo – rowerowego o długości 1,527km i szerokości 2,4m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcyporęba na terenie Gminy Brzeźnica. Zakres rzeczowy obejmuje prace remontowe tj. zjazdy ze ścieżki, remont podbudowy i nawierzchni, ułożenie drenażu, przeprowadzenie przepustu oraz odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń zabezpieczenia ruchu rowerowego. Przyjęte rozwiązania materiałowe uzasadnione są powszechnością ich stosowania w branży drogowej, dostępnością oraz optymalizacją kosztów inwestycji. Zastosowano materiały tradycyjne, spełniające wymagane funkcje użytkowe dla poszczególnych elementów infrastruktury oraz zapewniające odpowiednią trwałość konstrukcji nawierzchni. |  |  |  |  |
|  | Koszty uproszczone (Kwota ryczałtowa): |  |  |  | Nie |
| KOSZT 2.1 | Nazwa kosztu: | Roboty budowlane |  |  |  |
|  | Kategoria kosztu: | Roboty budowlane |  |  |  |
|  | Kategorie limitu: |  |  |  |  |
|  | Rozpoczęcie: | 2025-08-04 | Zakończenie: | 2025-12-23 |  |
|  | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Opis kosztów kwalifikowanych: |  |  |  |  |
|  | Koszty kwalifikowane obejmują: -Modernizację odcinka ciągu pieszo – rowerowego o długości 1,527km i szerokości 2,4m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na wykonaniu zjazdów ze ścieżki, remoncie podbudowy i nawierzchni, ułożeniu drenażu, przeprowadzenie przepustu oraz odpowiednim oznakowaniu poziomym i pionowym wraz z montażem urządzeń zabezpieczenia ruchu rowerowego stanowiącymi niezbędne elementy projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji. |  |  |  |  |
|  | Kwalifikowane netto: | 504 161,54 |  |  |  |
|  | Metodyka oszacowania kosztów: | Koszty zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z cenami Sekocenbud 4 kw. 2024 roku. |  |  |  |
|  | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	10	/	35

|  | Opis kosztów niekwalifikowanych: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |  |
|  | Niekwalifikowane netto: | 0,00 |  |  |  |
|  | Metodyka oszacowania kosztów: | - |  |  |  |
| ZADANIE 3 | Nazwa zadania: | Nadzór inwestorski |  |  |  |
|  | Podmiot realizujący: | Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy |  |  |  |
|  | Opis zadania: |  |  |  |  |
|  | Nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami |  |  |  |  |
|  | Koszty uproszczone (Kwota ryczałtowa): |  |  |  | Nie |
| KOSZT 3.1 | Nazwa kosztu: | Nadzór inwestorski |  |  |  |
|  | Kategoria kosztu: | Nadzór/ zarządzanie inwestycją |  |  |  |
|  | Kategorie limitu: |  |  |  |  |
|  | Rozpoczęcie: | 2025-08-04 | Zakończenie: | 2025-12-23 |  |
|  | KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |  |  |
|  | Opis kosztów kwalifikowanych: |  |  |  |  |
|  | Nadzór inwestorski będzie prowadzony stale przez cały czas trwania prac inwestycyjnych. |  |  |  |  |
|  | Kwalifikowane netto: | 0,00 |  |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	11	/	35

|  | Metodyka oszacowania kosztów: | Wartość nadzoru została oszacowana na podstawie dotychczasowych doświadczeń Wnioskodawcy i oscyluje na poziomie spotykanych w praktyce cen rynkowych (przyjęto poziom 1,7% szacowanej wartości prac budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie). W ramach projektu przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy świadczącego usługę nadzoru inwestycyjnego. |
| --- | --- | --- |
|  | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
|  | Nie dotyczy |  |

Nie dotyczy

KOSZTY POŚREDNIE

| G | CELE I WSKAŹNIKI PROJEKTU |
| --- | --- |
| G.1 | Cele projektu: |
| G.1.1 | Cel główny projektu: |
| Rozwój ścieżek rowerowych na terenie Gminy prowadzący do stworzenia zintegrowanej sieci rowerowej na terenie województwa małopolskiego. |  |
| G.1.2 | Cele szczegółowe projektu: |
| 1 | Rozwój ścieżek rowerowych na terenie Gminy prowadzący do stworzenia zintegrowanej sieci rowerowej na terenie województwa małopolskiego. |
| G.1.3 | Wpływ projektu na osiągnięcie celów programów strategicznych, w tym FEM 2021-2027: |
| Projekt realizuje cele zawarte w FEM 2021-2027, Priorytet 8. FE dla sprawiedliwej transformacji MZ, w szczególności obszar C wysoka jakość i atrakcyjność środowiska - w ramach przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego transportu zbiorowego ułatwiającego mobilność mieszkańców. Projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Cel szczegółowy: Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej poprzez adaptację do zmian klimatycznych, łagodzenie skutków tych zmian (zwłaszcza w kierunku ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego poprzez budowę parkingów typu P+R, a także rozwoju mobilności poprzez wykorzystanie alternatywnych środków transportu, do których należy komunikacja piesza i rowerowa). |  |

Wniosek w wersji roboczej	12	/	35

Projekt realizuje cele Planu Mobilności dla gmin: Brzeźnica, Przeciszów, Spytkowice i Zator w szczególności - Stworzenie spójnego układu infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów i pieszych umożliwiające dojazd do dworca kolejowego.

Projekt realizuje cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 poprzez realizację celu strategicznego 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym, w tym: cel strategiczny: 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów.

| G.2 | Wskaźniki realizacji projektu: |
| --- | --- |
| G.2.1 | Wskaźniki produktu: |

| G.2.2 | Wskaźniki rezultatu: |
| --- | --- |

| G.3 | Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko | Podstawa zatrudnienia | Wymiar etatu | Finansowanie | Zakres czynności |

| H | STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
| H.1 | POTWIERDZENIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ |  |
| Informacje dodatkowe: |  |  |
|  | Potwierdzam kompletność informacji |  |

| H.2 | ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI |
| --- | --- |

Wniosek w wersji roboczej	13	/	35

| Informacje dodatkowe: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Potwierdzam kompletność informacji |  |

| H.3 | DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA |  |
| --- | --- | --- |
| H.3.1 | Dokument z postępowania OOŚ: |  |
| Uzasadnienie: |  |  |
| H.3.2 | Oddziaływanie na obszar Natura 2000: |  |
| Uzasadnienie: |  |  |

| H.3.3 | Odporność infrastruktury na zmiany klimatu: |  |
| --- | --- | --- |
| Uzasadnienie: |  |  |
|  | Potwierdzam kompletność informacji |  |

| H.4 | DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA |  |
| --- | --- | --- |
| Uzasadnienie: |  |  |
|  | Potwierdzam kompletność informacji |  |

Wniosek w wersji roboczej	14	/	35

| H.5 | DOKUMENTACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA |  |
| --- | --- | --- |
| Uzasadnienie: |  |  |
|  | Potwierdzam kompletność informacji |  |

| H.6 | DECYZJE BUDOWLANE |  |
| --- | --- | --- |
| Uzasadnienie: |  |  |

| I | POMOC PUBLICZNA |  |
| --- | --- | --- |
| I.1.1 | Pomoc publiczna/ de minimis w projekcie wystąpi na: |  |
| A | I poziomie (pomoc udzielana bezpośrednio Wnioskodawcy przez IZ) | Nie |
| B | kolejnych poziomach (pomoc udzielana przez Wnioskodawcę lub Operatora) | Nie |

| I.1.2 | Testy pomocy publicznej |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomoc przyznana jest przez państwo członkowskie lub przy użyciu środków pochodzących z zasobów państwa | Tak |
|  | W przypadku dofinansowania ze środków FEM 2021-2027 przesłanka co do zasady jest spełniona. |  |
| 2. | Pomoc ma charakter selektywny | Tak |
|  | W przypadku dofinansowania ze środków FEM 2021-2027 przesłanka co do zasady jest spełniona. |  |
| 3. | Pomoc powoduje przysporzenie na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa |  |

Wniosek w wersji roboczej	15	/	35

| A | Czy Wnioskodawca w ramach projektu planuje prowadzić działalność związaną z podstawowym funkcjonowaniem państwa? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego prowadząca, co do zasady działalność związaną z podstawowym funkcjonowaniem państwa. Realizacja przedmiotowego projektu związana jest z zadaniami publicznymi Gminy wynikającymi z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym związanymi z ochroną środowiska, pkt 2 drogami oraz pkt 5 ochroną zdrowia. Realizacja projektu ma na celu m.in. zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców GB prowadzących do zwiększenia udziału komunikacji zbiorowej w ogóle podróży, poprzez tworzenie zintegrowanych systemów komunikacji prowadzące do ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na łagodzenie zmian klimatu, a co za tym idzie ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego |  |
| B | Czy Wnioskodawca w ramach projektu planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług, sprzedaży produktów? |  |
| C | Czy Wnioskodawca w ramach projektu (na infrastrukturze objętej wsparciem) planuje prowadzić działalność o charakterze POMOCNICZYM i/lub TOWARZYSZĄCYM? |  |
| D | Czy Wnioskodawca prowadzi rozdzielność księgową pomiędzy działalnością finansową ze środków publicznych, a działalnością gospodarczą wykarczającą poza działalność publiczną (jeśli dotyczy)? |  |
| E | Czy na podstawie powyższych odpowiedzi (lit. A-D) można uznać, że wsparcie stanowi przysporzenie (korzyść ekonomiczną) na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa na warunkach korzystniejszych, niż warunki rynkowe? |  |
| 4. | Pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi |  |
| A | Czy planowana w ramach projektu działalność ma charakter konkurencyjny? |  |
| B | Czy Wnioskodawca planuje oferować swoje usługi osobom/podmiotom z innych krajów? |  |

Wniosek w wersji roboczej	16	/	35

| C | Czy Wnioskodawca posiada lub planuje wprowadzić osobną ofertę dla klientów komercyjnych? |  |
| --- | --- | --- |
| D | Czy projekt realizowany będzie w obszarze przygranicznym i/lub w miejscowości o dogodnym połączeniu komunikacyjnym z innymi regionami kraju oraz krajami członkowskimi? |  |
| E | Czy na podstawie powyższych odpowiedzi (lit. A-D) można uznać, że wsparcie spowoduje zakłócenie konkurencyjności oraz wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi? |  |

| I.1.3 | Uzasadnienie podziału projektu na część objętą i nieobjętą pomocą publiczną |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

| I.1.4 | Pomoc publiczna z innych źródeł na realizację projektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Wnioskodawca uzyskał lub planuje uzyskać pomoc na ten sam projekt od innych organów przyznających pomoc? | Nie |
| 2 | Kwota uzyskanej lub planowanej do uzyskania pomocy na ten sam projekt od innych organów przyznających pomoc publiczną (w PLN): | 0,00 |

| I.2 | Rodzaj pomocy publicznej |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

| I.7.1 | Pomoc publiczna na kolejnym poziomie |
| --- | --- |
| 1 | Uzasadnienie BRAKU wystąpienia pomocy na kolejnym poziomie: |

Wniosek w wersji roboczej	17	/	35

| 2 | Uzasadnienie wystąpienia pomocy na kolejnym poziomie: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nie dotyczy |  |
| 3 | Podstawa prawna udzielenia pomocy: |  |
|  | Nie dotyczy |  |
| 4 | Podmiot, który uzyska pomoc na kolejnym poziomie (wraz z NIP): |  |
|  | Nie dotyczy |  |
| 5 | Wielkość przekazanej pomocy (w PLN): | Nie dotyczy |

| I.7.2 | Beneficjent pomocy - projekty JST |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podmiot, który uzyska pomoc: |  |
| 2 | NIP podmiotu, który uzyska pomoc: |  |
| 3 | Wielkość przyznanej pomocy (w PLN): | 0,00 |
| 4 | Uzasadnienie: |  |

| I.8 | Wielkość przedsiębiorstwa |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

Wniosek w wersji roboczej	18	/	35

| I.9 | Dane do określenia kategorii MŚP Wnioskodawcy |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |

| J | KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT |  |
| --- | --- | --- |
| J.1 | Projekt o wartości całkowitej poniżej 5 mln EURO: | Tak |
| J.2 | Prawna możliwość odzyskania podatku VAT z projektu: | Nie istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT |
| J.3 | Kwalifikowalność podatku VAT: | Tak |
| J.4 | Uzasadnienie do wybranej opcji wraz z podaniem podstawy prawnej: |  |
| Projekt o wartości całkowitej poniżej 5 mln EURO. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania w jakiejkolwiek części, zarówno na etapie fazy przygotowawczej, jak i realizacyjnej oraz eksploatacyjnej projektu. Zadania realizowane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.) Gminie Brzeźnica nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nabywane towary i usługi zgodnie z działalnością statutową nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dlatego brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	19	/	35

| K | BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K.1 | Budżet projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa zadania / kosztu | Rodzaj pomocy |  | Netto | Proporcja VAT | Stawka VAT | VAT kwalifikowany | VAT niekwalifikowa | Koszty kwalifikowane | Koszty niekwalifikowa | Koszty całkowite | Poziom dofinansowani | EFRR/FST | Budżet Państwa | Wartość dofinansowani |
| 1 | Prace przygotowawcze |  |  | 5 000,00 |  |  | 1 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Opracowanie dokumentacji - uproszczony projekt techniczny | Bez pomocy | nkwk | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Opracowanie dokumentacji - kosztorys inwestorski | Bez pomocy | kwk | 5 000,00 | 100,00% | 23,00% | 1 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Roboty budowlane |  |  | 504 161,54 |  |  | 115 957,15 | 0,00 | 620 118,69 | 0,00 | 620 118,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Roboty budowlane | Bez pomocy | kwk | 504 161,54 | 100,00% | 23,00% | 115 957,15 | 0,00 | 620 118,69 | 0,00 | 620 118,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Bez pomocy | nkwk | 0,00 | 100,00% | 23,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nadzór inwestorski |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Nadzór inwestorski | Bez pomocy | kwk | 0,00 | 100,00% | 23,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Suma |  |  | 509 161,54 |  |  | 117 107,15 | 0,00 | 626 268,69 | 0,00 | 626 268,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| K.2 | Koszty limitowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria limitu | Wartość limitu | Udział % |
| 1 | Opracowanie dokumentacji | 0,00 | 0,00% |

| L | PODSUMOWANIE BUDŻETU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1 | Struktura dofinansowania: |  |  |  |  |  |
| Rodzaj pomocy |  | Koszty kwalifikowane | Poziom dofinansowania |  |  | Wartość dofinansowania |
|  |  |  | % całkowity | % EFRR/FST | % BP |  |
|  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Bez pomocy |  | 626 268,69 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Suma: |  | 626 268,69 | 0,00% |  |  | 0,00 |

| Rodzaj pomocy | Wartość dofinansowania | Struktura dofinansowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFRR/FST | % EFRR/FST | Budżet państwa | % BP |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Bez pomocy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Suma: | 0,00 | 0,00 | NaN | 0,00 | NaN |

| L.2 | Wkład własny do projektu: |  |
| --- | --- | --- |
| L.2.1 | Wkład własny do kosztów kwalifikowanych: |  |
| Wartość kosztów kwalifikowanych: |  | 626 268,69 |
| Wartość dofinansowania: |  | 0,00 |

Wniosek w wersji roboczej	21	/	35

| Wartość wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych: |  |  | 626 268,69 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budżet państwa: |  | 0,00 | 0,00% |
| Budżet JST: |  | 0,00 | 0,00% |
| Inne krajowe środki publiczne: |  | 0,00 | 0,00% |
| Inne środki europejskie (dotacje): |  | 0,00 | 0,00% |
| Instrumenty finansowe: |  | 0,00 | 0,00% |
| Środki prywatne: |  | 0,00 | 0,00% |
| Razem: |  | 0,00 | 0,00% |
| L.2.2 | Wkład własny do kosztów niekwalifikowanych: |  |  |
| Wartość całkowita projektu: |  |  | 626 268,69 |
| Wartość kosztów kwalifikowanych: |  |  | 626 268,69 |
| Wartość kosztów niekwalifikowanych, w tym: |  |  | 0,00 |
| - Wartość kosztów niekwalifikowanych netto: |  |  | 0,00 |
| - Wartość podatku VAT od k. kwalifikowanych - NIE do odzyskania: |  |  | 0,00 |
| - Wartość podatku VAT od k. kwalifikowanych - do odzyskania: |  |  | 0,00 |

Wniosek w wersji roboczej	22	/	35

| - Wartość podatku VAT od k. niekwalifikowanych - NIE do odzyskania: |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wartość podatku VAT od k. niekwalifikowanych - do odzyskania: |  |  | 0,00 |
| Budżet państwa: |  | 0,00 | 0,00% |
| Budżet JST: |  | 0,00 | 0,00% |
| Inne krajowe środki publiczne: |  | 0,00 | 0,00% |
| Inne środki europejskie (dotacje): |  | 0,00 | 0,00% |
| Instrumenty finansowe: |  | 0,00 | 0,00% |
| Środki prywatne: |  | 0,00 | 0,00% |
| Razem: |  | 0,00 | NaN |
| L.2.3 | Podsumowanie wkładu własnego: |  |  |
| Wartość wkładu własnego ogółem: |  | 626 268,69 |  |
| Wartość wkładu własnego wymagana do zabezpieczenia: |  | 626 268,69 |  |
| L.2.4 | Oświadczenie dotyczące dysponowania wkładem własnym do projektu: |  |  |
|  | Oświadczam, że dysponuję wkładem własnym do projektu w wysokości wskazanej w pkt L.2.3 formularza wniosku o dofinansowanie. |  |  |
|  | Deklaruję, że będę posiadał wkład własny do projektu w wysokości wskazanej w pkt L.2.3 formularza wniosku o dofinansowanie najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu. |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	23	/	35

Uzasadnienie wybranej opcji:

| M | POLITYKI HORYZONTALNE |
| --- | --- |
| M.1 | Zasada równości kobiet i mężczyzn: |
| M.1.1 | Wpływ: |
| M.1.2 | Uzasadnienie: |
| M.2 | Zasada równości szans i niedyskryminacji: |
| M.2.1 | Wpływ: |
| M.2.2 | Uzasadnienie: |
| M.3 | Zasada zrównoważonego rozwoju oraz zasada „nie czyń poważnych szkód” |
| M.3.1 | Wpływ: |
| M.3.2 | Uzasadnienie: |
| M.4 | Zgodność z KPP UE i KPON |
| M.4.1 | Uzasadnienie: |
| M.5 | Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi: |

Wniosek w wersji roboczej	24	/	35

| N | TRWAŁOŚĆ PROJEKTU |
| --- | --- |
| N.1 | Wymagany okres trwałości: |
| N.2 | Etap trwałości – opis podmiotu zarządzającego: |
| N.2.1 | Podmiot zarządzający: |
| N.2.2 | Opis podmiotu zarządzającego: |
| N.2.3 | Podstawa powierzenia zadań związanych z zarządzaniem: |
| N.2.4 | Podstawa powierzenia majątku (produktów projektu): |
| N.3 | Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu: |
| N.4 | Trwałość finansowa: |
| N.4.1 | Faza realizacji: |
| N.4.2 | Faza eksploatacji: |

Wniosek w wersji roboczej	25	/	35

| O | ANALIZA FINANSOWA |
| --- | --- |
| O.1 | Projekty nieinwestycyjne: |
| O.1.1 | Przychody projektu: |
| O.1.2 | Inne założenia: |

| O.2 | Projekty inwestycyjne: |
| --- | --- |
| O.2.1 | Scenariusz "bez projektu": |
| O.2.2 | Scenariusz "z projektem": |
| O.2.3 | Przychody operacyjne projektu: |
| O.2.4 | Koszty operacyjne projektu: |
| O.2.5 | Kapitał obrotowy netto: |
| Nie dotyczy |  |
| O.2.6 | Nakłady odtworzeniowe: |

Wniosek w wersji roboczej	26	/	35

| O.2.7 | Inne założenia: |
| --- | --- |
| Nie dotyczy |  |
| O.2.8 | Interpretacja wskaźników efektywności finansowej: |
| Nie dotyczy |  |

| P | ANALIZA EKONOMICZNA |
| --- | --- |
| P.1 | Analiza wielokryterialna: |

| P.2 | Analiza kosztów i korzyści: |
| --- | --- |
| P.2.3 | Interpretacja uzyskanych wyników: |

| R | ANALIZA RYZYKA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.1 | Analiza jakościowa ryzyka: |  |  |  |
| Lp. | Ryzyko związane z realizacją projektu oraz jego eksploatacją: | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: | Wpływ: | Uzasadnienie: |

| R.2 | Analiza wrażliwości: |
| --- | --- |
| R.2.1 | Opis przyjętych założeń: |
| R.2.2 | Interpretacja uzyskanych wyników: |

Wniosek w wersji roboczej	27	/	35

| S | ANALIZA WARIANTOWA |
| --- | --- |
| S.1 | Wariant bezinwestycyjny: |
| Dla wariantu bezinwestycyjnego na obszarze planowanej inwestycji poziom atrakcyjności turystycznej nie wzrośnie - brak planowanego remontu nie poprawi jakości korzystania ze ścieżki, co spowoduje stagnację trendu w liczbie odwiedzających ją rowerzystów. Bez nawierzchni asfaltowej, trasa nie będzie traktowana na równi z pozostałą istniejącą, spójną siecią tras rowerowych w zachodniej części województwa małopolskiego. Ruch turystyczny opierał się będzie na innych trasach, gdzie nastąpi szybszy rozwój gospodarki regionu. |  |
| S.2 | Wariant technologiczny: |
| Nie dotyczy |  |
| S.3 | Wariant lokalizacyjny: |
| S.4 | Wariant oszczędnościowy: |
| Nie dotyczy |  |
| S.5 | Wariant związany z innym produktem: |
| S.6 | Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej: |
| Przedstawiony wariant realizacji projektu jest optymalny z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i korzyści środowiskowych. |  |

| T | PROMOCJA |
| --- | --- |
| T.1 | Działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu: |
|  | oznaczenie działań promocyjnych i informacyjnych, wymaganych dokumentów i materiałów oraz produktów, sprzętów, pojazdów, aparatury itp. powstałych lub zakupionych z projektu, znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, logo Województwa Małopolskiego i znakiem Unii Europejskiej |
|  | umieszczenie trwałej tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu, obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowanie zakupionego sprzętu – dot. projektów wspieranych z EFRR o wartości całkowitej powyżej 500 000 EUR lub projektów wspieranych z EFS+ lub FST o wartości |

Wniosek w wersji roboczej	28	/	35

|  | całkowitej powyżej 100 000 EUR |
| --- | --- |
|  | umieszczenie w widocznym miejscu realizacji projektu trwałego plakatu (o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza) – dot. projektów wspieranych z EFRR o wartości całkowitej poniżej 500 000 EUR lub projektów wspieranych z EFS+ lub FST o wartości całkowitej poniżej 100 000 EUR |
|  | umieszczenie krótkiego opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej |
|  | umieszczenie krótkiego opisu projektu na oficjalnych stronach mediów społecznościowych |
|  | dokumentowanie działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu |
|  | zorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego w ważnym momencie realizacji projektu – dot. projektów o znaczeniu strategicznym lub projektów o wartości całkowitej powyżej 10 mln EUR |
|  | informowanie IZ o planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych oraz innych planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich – dot. projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln EUR |
|  | rzetelne i regularne wprowadzanie aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich – dot. projektów, w których przewidziany jest udział uczestników |
|  | inne |
| T.2 | Deklaracja Wnioskodawcy: |
|  | Deklaruję, że wszystkie zaplanowane w powyższym zakresie działania informacyjne i promocyjne projektu zostaną zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. |

| U | INFORMACJE SPECYFICZNE |
| --- | --- |

| W | OŚWIADCZENIA |
| --- | --- |
| Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej |  |

Wniosek w wersji roboczej	29	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) |  |  |
| 1 | Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy z Wnioskodawcą (i Partnerami jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027, z przyczyn leżących po jego (ich) stronie. | Tak |
| 2 | Oświadczam, że przedmiotowy projekt, w części współfinansowanej ze środków publicznych nie podlega i nie podlegał w przeszłości wsparciu z innych publicznych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności ze środków dotacji celowych budżetu państwa oraz Funduszy Unijnych w takim zakresie, który powodowałby podwójne finansowanie projektu lub jego części. | Tak |
| 3 | Oświadczam, że: - projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 63 ust. 6 oraz art. 65 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. - nie rozpoczęto realizacji projektu przed złożeniem do instytucji wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed złożeniem wniosku, mające zastosowanie prawo było przestrzegane (art. 73 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. - projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia). | Tak |
| 4 | Oświadczam, że zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. | Tak |
| 5 | Oświadczam, że na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie ma zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | Tak |

Wniosek w wersji roboczej	30	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzam w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. | Tak |
| 7 | Oświadczam, że Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia wynikającemu z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj.: - nie jest osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne, - nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne. Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie stanowi oraz nie jest powiązany z osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, który w ponad 50% jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną. W przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa niniejsze oświadczenie dotyczy również Partnera. | Tak |
| 8 | Oświadczam, że Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) przestrzega przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., praw objętych Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a moje działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. | Tak |
| 9 | Oświadczam, że Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie jest podmiotem wykluczonym, wpisanym do Rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270). | Tak |
| 10 | Oświadczam, że Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1) albo w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/1) w zależności od tego, która jest właściwa (zgodnie z przepisami o pomocy publicznej). | Tak |
| 11 | Projekt realizowany w partnerstwie przez podmiot publiczny Jako podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt partnerski, dokonałem wyboru Partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. | Tak |
| Oświadczenie dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT wyłącznie dla projektów o wartości od 5 mln EUR, w których nie występuje pomoc publiczna oraz wszystkich projektów, objętych pomocą publiczną, niezależnie od wartości |  |  |

Wniosek w wersji roboczej	31	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczam, że realizując projekt Wnioskodawca (i Partnerzy, jeśli dotyczy) oraz każdy inny zaangażowany w realizację/ eksploatację projektu podmiot nie może w całości lub w części odzyskać kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu jako koszt kwalifikowany*. Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku w przyszłości, w tym po okresie realizacji Projektu. Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) jest świadomy, iż w każdym przypadku, gdy będzie konieczność zwrotu podatku VAT, który stanie się kosztem niekwalifikowalnym w projekcie, zwrot odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków). Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, w sytuacji gdy w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej projektu, żaden podmiot zaangażowany w projekt* nie będzie wykorzystywał produktów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych. *Kurs przeliczeniowy dla kwoty 5 mln € | Tak |
| Deklaracje Wnioskodawcy |  |  |
| 1 | Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) ma świadomość, iż obowiązującą formą komunikacji i dokonywania czynności w postępowaniu w zakresie przyznania dofinansowania jest forma elektroniczna realizowana za pomocą Systemu IGA, z zastrzeżeniem zasad: - wycofania wniosku o dofinasowanie – wycofanie wniosku nastąpić może w Systemie IGA lub w innej formie pisemnej, - przekazania informacji o zatwierdzonym wyniku oceny projektu, wyniku rozpatrzenia protestu oraz innych pism kierowanych na etapie procedury odwoławczej Wnioskodawcy będącemu podmiotem publicznym posiadającym elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP – pisma takie doręczamy za pośrednictwem ePUAP, - procedury odwoławczej – złożenie protestu nastąpić może w Systemie IGA lub w innej formie pisemnej. Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) jest świadomy, że niezachowanie wskazanej formy komunikacji może skutkować niezałatwieniem danej sprawy, bowiem czynność dokonana w inny sposób nie wywoła skutków prawnych. | Tak |
| 2 | Jestem świadomy/-a praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zostanę zobowiązany do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu, opisanych za pomocą wskaźników w okresie 5 lat od płatności końcowej*. Znana jest mi treść art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159) określającego przesłanki i zasady zwrotu wkładu z funduszy w przypadku braku zachowania trwałości projektu. *Zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. | Tak |

Wniosek w wersji roboczej	32	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem naboru wniosków w tym ze wzorem umowy o dofinansowanie i akceptuję postanowienia w nich zawarte oraz przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie, wydatki poniesione w związku z realizacją projektu przed jej podpisaniem będą podlegały dofinansowaniu na zasadach w niej określonych. | Tak |
| 4 | Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. | Tak |
| 5 | Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawartych w przedmiotowym wniosku. | Tak |
| 6 | Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem korzystania z Systemu IGA (Internetowego Generatora Aplikacyjnego) oraz akceptuję jego zasady. | Tak |
| 7 | Wszystkie załączniki, oświadczenia i korespondencja do wniosku przedłożone przeze mnie w formie elektronicznej za pomocą Systemu IGA, są zgodne z oryginałem. | Tak |
| 8 | Projekt realizowany w partnerstwie Partnerem wiodącym jest wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego zgodnie z art. 39 ust. 11 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. | Tak |
| 9 | Projekt realizowany w partnerstwie Treść przedstawionego wniosku o dofinansowanie jest znana Partnerom i została przez nich zaakceptowana. | Tak |
| Pomoc de minimis i pomoc publiczna |  |  |
| Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis |  |  |
| 1 | Oświadczam, że Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) zapoznał się z definicją "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu pkt 4 preambuły oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. | Tak |

Wniosek w wersji roboczej	33	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną zgodnie z Rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w szczególności: - regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) - regionalna pomoc inwestycyjna dla FST - pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej - pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną - pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji - pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej - pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej - pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną |  |  |
| 1 | Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. | Tak |
| 2 | Oświadczam, że realizacja projektu nie dotyczy działalności wyłączonej na podstawie art. 1 Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. | Tak |
| 3 | Oświadczam, że w przypadku uzyskania pomoc publicznej/pomocy de minimis na ten sam projekt w tym na te same koszty przestrzegać będę zasad kumulacji pomocy określonych w art.8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. | Tak |
| 4 | Projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 66 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar EOG. | Tak |
| Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjną |  |  |
| 1 | Oświadczam, że suma wydatków kwalifikowanych niniejszego projektu (inwestycja początkowa) oraz innych projektów objętych pomocą, rozpoczętych w okresie ostatnich 3 lat i realizowanych przez Wnioskodawcę (na poziomie grupy) , w tym samym regionie na poziomie 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych (NUTS 3)*, nie przekracza 50 mln euro tzn. nie stanowi „dużego projektu inwestycyjnego” w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu * (NUTS 3 w Małopolsce: podregion oświęcimski, krakowski, m. Kraków, tarnowski, nowosądecki, nowotarski) | Tak |

Wniosek w wersji roboczej	34	/	35

| W | OŚWIADCZENIA |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oświadczam, że nie dokonałem przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. *(Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością.) | Tak |
| Inne oświadczenia wynikające z charakteru projektu lub naboru |  |  |
| 1 | Wnioskodawca (i Partnerzy jeśli dotyczy) zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w szczególności w zakresie opisu Działania, w ramach którego Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie oraz kryteriów wyboru projektu, a także z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz z Regulaminem naboru wniosków i akceptują postanowienia w nich zawarte. | Tak |
| 2 | Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Instytucję Zarządzającą o: - wszystkich faktach mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy oraz o faktach, które mają istotne znaczenie dla zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. - każdej zmianie w zakresie danych objętych wnioskiem. - wszystkich zdarzeniach, które mają istotne znaczenie dla realizacji podjętych zobowiązań w ramach projektu objętego niniejszym wnioskiem | Tak |
| 3 | Przyjmuję do wiadomości, że: dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii. | Tak |

Wniosek w wersji roboczej	35	/	35